三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目

劳务外协招标文件

招标单位：  重庆地质矿产研究院

2023  年 8月1日

目  录

- 投标须知

第二部分  招标书

第三部分  投标文件格式

第四部分  评标办法

第一部分  投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2023019（DYY） |
| 2 | 项目名称 | 三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市云阳县 |
| 4 | 招标内容 | 项目劳务外协 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 资金来源 | 区县财政资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 1.达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 2.应具备从事承包劳务外协工作的相应资格、仪器设备及技术（质量和安全）能力。 3.本项目安全辅助措施中涉及长江支流消落区测窗安装、槽探等工程，属于危大工程，中标单位在施工前应协助招标单位编制施工组织设计方案。 |
| 8 | 工期要求 | 工期110天，以合同签订之日起计算。 |
| 9 | 投标人资质要求 | 具备独立的企业法人资格、有效的营业执照及安全生产许可证等，详见招标书 |
| 10 | 社保及商业保险要求 | 1.投标方已为本项目现场负责人、安全员购买社保，并提供社保缴纳证明。 2.投标方应承诺在中标后为本项目所有现场管理及作业人员购买保额不低于100万的商业保险。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘，费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人需在8月3日前进行现场踏勘，并获取经招标单位现场联系人签字的现场踏勘证明。投标时未提交踏勘证明的投标人不得进入评标程序。 地址：重庆市云阳县长江左岸支流； 2.现场联系人：王老师，电话：18723373373; 3.纪检：023-81925832。 |
| 12 | 分包 | 不允许。 |
| 13 | 计价方式 | 1.本项目计价方式采用固定单价。 2.投标人的投标报价应包括为完成本项目招标范围各项工作所涉及的人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、测窗材料费、机械设备使用费、管理费、利润、税金、安全风险费等一切可预见和不可预见的所有费用。 3.投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其项目实施的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 |
| 14 | 最高投标限价 | 最高投标限价为632760元（大写：陆拾叁万贰仟柒佰陆拾元整），投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1.投标人质疑：投标人的质疑应以书面、传真或电子文档形式，于开标截止时间前24小时，向招标人递交或发送； 2.招标人书面答疑：招标人于开标截止日期前，以书面、传真、或电子文档形式答复投标人质疑； 3.详情咨询电话：张老师/电话：81925897。 |
| 17 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副，打印装订成册密封完好。 |
| 18 | 投标截止时间和地点 | 1.投标文件递交截止时间：2023年8月4日 15时前； 2.投标文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院1705会议室。 |
| 19 | 开标会 | 1.开标时间：2023年8月4日15时； 2.开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院 1705会议室。 |
| 20 | 工程款支付 | 固定劳务单价方式，劳务费结算价款在劳务工作完成后由双方根据已经验收合格的工程量（或工作量）和约定的固定单价进行结算。 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分 |
| 22 | 招标文件领取/投标报名回执 | 1.招标文件在重庆地质矿产研究院网站（www.cqdky.com）下载； 2.投标报名回执盖章扫描后于2023年8月3日17时前发至邮箱：cqdyylw@163.com确认报名； 3.未按时发送投标报名回执，投标文件将被拒收。 |

第二部分  招标书

一、招标方：重庆地质矿产研究院

二、投标资质与合格条件要求：

1.具备独立的企业法人资格，具备有效的营业执照和劳务资质证书，未处于被责令停业、或被取消投标资格、财产被接管、冻结、破产等状态；

2.具备有效的安全生产许可证；

3.具备承接项目的人员，提供拟派驻现场的项目负责人、安全员名单，并附个人资格证书及社保证明。

4.提供现场踏勘证明。

三、招投标工程概况：

1.工程名称：三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目

2.工程地点：重庆市云阳县，地理坐标：东经108°53′19.01″，北纬31°0′27.63″。

3.工程内容：三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查实物工作量主要有探槽及测窗材料安装劳务，其中槽探工程需在长江支流消落区指定位置进行开挖与回填，测窗需安装在长江支流消落区指定位置。其余劳务工作为测量测绘辅助、野外调查辅助、修建临时便道等。

工作量一览表

| 序号 | 劳务工作名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅助工作 | 工日 | 640 | 预计工程测量需要4个组，测量时间30天，每天需要4名工人辅助记录、仪器搬运等；野外调查共计110天，需工人辅助观测、记录、清除植被等，预计需要5名工人工作110天 |
| 2 | 探槽开挖与回填 | m3 | 512 | 探槽总共方量约512m3，场地地形坡度陡，且均位于消落区（长江支流两岸），地质环境复杂，施工难度大 |
| 3 | 调查临时便道 | m | 17000 | 调查用临时便道（含辅助设备） |
| 4 | 侧窗安装 | 套 | 18 | 主要位于消落区安装侧窗对裂隙情况进行观测，本费用包含主材（不锈钢条等）及辅助设备（例安全带、安全帽、防滑鞋、水面救生衣等应急设备） |

4.最高投标限价：最高投标限价为632760元（大写：陆拾叁万贰仟柒佰陆拾元整），投标人的投标报价不得超过其最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

四、招标要求

1.工期：工期110天，以合同签订之日起计算。

2.质量：

（1）达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。

（2）应具备从事承包劳务外协工作的相应资格、仪器设备及技术（质量和安全）能力。

（3）本项目安全辅助措施中涉及长江支流消落区测窗安装、槽探等工程，属于危大工程，中标单位在施工前应协助招标单位编制施工组织设计方案。

3.资金支付：固定劳务单价方式，劳务费结算价款在劳务工作完成后由双方根据已经验收合格的工程量（或工作量）和约定的固定单价进行结算。

4.工人现场的衣食住行等花费，由中标单位自理。

五、废标条件：

1.只接受唯一报价，价格不一致的标书视为废标；

2.投标人提供的投标文件密封不完好；

3.有明显串标、围标、作假等违规投标行为；

4.招标文件中提到的要求但未明确响应的。

六、投标保证金：无

七、投标时间、地点：

投标人应于2023年8月4日15时前将投标文件递交到重庆地质矿产研究院1705 室，逾期未递交投标文件的视为弃权。

八、开标时间：2023年8月4日15时

九、开标地点：重庆地质矿产研究院1705室

十、身份核对：投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件及授权委托书，核对不一致的视为废标。

十一、评标办法：本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，采用综合评分法确定中标单位，评审标准见下表，以投标人得分最高者确定为中标单位。

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（A） 40% | 40 | 有效的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个竞标人的报价得分。报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 施工组织保障措施（B） 20% | 施工组织 | 20 | （1）针对本项目，有编制施工组织设计方案，含安全作业、进度、质量保证等措施。方案总体思路清楚且合理可行，设备选型、数量满足要求，施工顺序，人员安排及工期合理，质量技术要求、安全保障措施明确，并符合相关技术规范。 （2）投标人应结合本项目槽探、测窗工作内容及要求，提出针对性强的槽探工艺，含岩体消落区槽探开挖及回填技术方法、测窗安装工艺等。 （3）根据提交资料情况横向比较，优得15分-20分，良得8分-14分，一般得1分-7分，差或无施工组织设计方案得0分。 |
| 3 | 安全投入及管控措施（C） 30% | 安全投入 | 20 | 针对本项目临近长江支流航道、安全风险高等特点，投标人应在施工组织设计方案中编制安全投入及管控措施专章。安全投入应包含人力、物力、财力、安全教育和培训等具体投入量，能取得较好的实际效果，针对性强。根据投标人的施工组织设计方案，全面梳理本项目施工区域存在的安全风险点，并提出相应的管控措施及明确管控责任人，现场所有人员的安全管控措施到位。 （2）根据提交资料情况横向比较，优得16分-20分，良得10分-15分，一般得1分-9分，差或无安全投入及管控措施专章得0分。 |
|  |  | 管理人员 | 10 | （1）拟派的项目负责人1人，承担过调（勘）查劳务项目，每承担一个得2分，最高得6分。 （2）安全员2人，具有相关从业资格证书，1个得2分，最高4分。 提供项目负责人、技术负责人相关证书复印件及在投标单位缴纳的社保证明。 |
| 4 | 商务部分（D） 10% | 业绩 | 10 | （1）投标单位提供劣化带调查或危岩勘查类似项目业绩，提供该业绩的合同协议书及其他能证明的佐证材料，同时还需提供该业绩的项目业主的有效联系方式，便于招标人对业绩进行核实。 （2）经评审小组核实满足要求的业绩，每个得5分，最高得10分。 |
| 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B+C+D。 |

十二、投标报名

# 投标报名回执

致：重庆地质矿产研究院

经我公司认真研读贵单位发布的关于三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目劳务外协的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵院招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

| 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该报名回执加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

- 投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标文件封面格式

二、投标函

三、投标报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书（开标时出示原件及身份证）

七、现场踏勘证明

八、投标人类似项目业绩

九、营业执照

十、投标人须提交的其他资质文件

十一、项目施工组织设计方案（含预算书）

十二、拟派驻项目人员表及资格证书

十三、社保证明

十四、投标人需说明的其他问题

一、投标文件封面

三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目劳务外协

投 标 文 件

投 标 人：                                （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                （签字）

日期:       年    月     日

二、投标函

致：   （招标人）

根据你方所发（售）的编号为            的项目招标文件，提交投标文件正本一套和副本两套。我方的投标总价为人民币：           (大写：    )（以最终完成的工作量据实结算）。投标报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。

（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；

（4）一旦我方中标，我方保证自合同签订后    天内完成全部工作，并按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

（5）与本招标有关的正式通讯地址为：

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                  （签字）

日期：        年    月     日

- 投标报价明细表

报价单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 报价 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 固定单价 | 预计总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | - |

投标人：                                       （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                      （签字）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致：    （招标人）

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人：                                      （盖章）

法定代表人（委托代理人）：                     （签字）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （招标人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投  标  人：                           (盖章)

法定代表人：                          （签字）

日      期：        年    月     日

七、现场踏勘证明

兹有                                               （投标单位）委派该公司工作人员                 ，身份证号：                                         ，于        年    月

日     时会同贵单位现场联系人                 已对三峡工程重庆库区云阳县长江左岸支流（澎溪河、汤溪河、三坝溪）消落区岩体劣化调查项目进行了现场踏勘。经现场踏勘，该投标单位对工作内容已充分了解。

现场联系人：

年  月  日

八、投标人类似项目业绩

格式自拟，附业绩证明材料。

九、营业执照

十、投标人须提交的其他资质文件

安全生产许可证等。

十一、项目施工组织设计方案（含预算书）

格式自拟

十二、拟派驻项目人员表及资格证书

| 序号 | 技术资格 | 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 安全员 |  |  |
| 注:表后附相应人员身份证复印件、资格证 |

十三、社保证明

（提供拟派驻现场的项目负责人、安全员社保证明）

十四、投标人需说明的其他问题